RV Projekt 2

*(RV-2023-01)*

Radni plan[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta: | Uređenje okoliša tehničkog fakulteta |
| Voditelj projekta: | Tin Brletić |
| Datum početka: | 2023-07-01 |
| Datum završetka: | 2024-07-01 |

**Molimo ispunite tablicu prema zadanim poljima! Dodajte redove ukoliko je to potrebno.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciljevi**  **(Objectives)** | **Aktivnosti**  **(Activities)** | **Rezultati**  ***(Deliverables)*** | **Suradnici**  **(Partners)** | **Trajanje aktivnosti (od - do, u mjesecima)** |
| **Razdoblje 1 - 12** | | | | |
| **O1 Obnoviti parkiralište fakulteta** | **A1.1 Angažirati tvrtku za asfaltiranje (1)** | **D1.1.1 Angažirana tvrtka je obavila mjerenje i pregled prostora** | **Carlo Colazio (CC)** | **1- 2** |
| **D1.1.2 Angažirana tvrtka je osmislila ponudu za obnovu asfalta** | **Angažirana tvrtka 1** | **1- 2** |
| **A1.2 Pregledati ponudu za asfaltiranje** | **D1.2.1 Sklopljen ugovor s angažiranom tvrtkom (1)** | **voditelj projekta (VP)** | **1- 2** |
| **A1.3 Obnoviti prakiralište** | **D1.3.1 Asfalt parkirališta je obnovljen** | **Angažirana tvrtka 1** | **2 - 4** |
| **A1.4 Angažirati tvrtku za prometnu signalizaciju (2)** | **D1.4.1 Sklopljen ugovor s angažiranom tvrtkom** | **Matej Brodarac (MB)** | **1- 2** |
| **D1.4.2 Iscrtana parkirna mjesta, mjesta za invalide te pješački prijelaz** | **Angažirana tvrtka 2** | **1- 2** |
| **O2 Instalirati punjače za električna vozila na parkiralište fakulteta** | **A2.1 Angažirati tvrtku za punjenje električnih vozila (3)** | **D2.1.1 Angažirana tvrtka je obavila izvid lokacije za ugradnju** | **Josip Bulić (JB)** | **1- 2** |
| **D2.1.2 Angažirana tvrtka je osmislila ponudu za instalaciju** | **Angažirana tvrtka 3** | **1- 2** |
| **A2.2 Pregledati ponude za instalalaciju** | **D2.2.1 Sklopljen ugovor s angažiranom tvrtkom** | **VP** | **1 - 2** |
| **A2.3 Instalirati punjače** | **D2.3.1 Punjači su instalirani na parkirna mjesta** | **Angažirana tvrtka 3** | **1 - 3** |
| **O3 Urediti park ispred fakulteta** | **A3.1 Angažirati 50 volontera za uređenje parka** | **A3.1.1 Angažirano 50 volontera za uređenje parka** | **Nika Brnelić (NB)** | **2 - 3** |
| **A3.2 Kupiti sadnice** | **D3.2.1  Kupljeno 20 stabala** | **NB** | **1 - 2** |
| **D3.2.2  Kupljeno 50 grmova** |
| **A3.3 Zasaditi sadnice** | **D3.3.1  Zasađeno min. 16 stabala** | **volonteri** | **3 - 5** |
| **D3.3.2  Zasađeno min. 40 grmova** |
| **A3.4 Angažirati tvrtku za instalaciju rasvjete (4)** | **D3.4.1 Sklopljen ugovor s angažiranom tvrtkom** | **Leon Cunjak (LC)** | **1 - 2** |
| **D3.4.2 Instalirana rasvjeta** | **Angažirana tvrtka 4** | **1 - 3** |

1. Upute za ispunjavanje radnoga plana mogu se pronaći u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga za Računalne vještine - Projekt 2*.* [↑](#footnote-ref-1)